青岛市广播电视台

2018年文化体制改革及媒体融合发展专项资金（全媒体生产“中央厨房”三期项目)绩效评估报告

一、专项资金绩效情况

专项资金设立情况：

为适应新形势新要求，进一步贯彻落实中央关于文化体制改革发展的战略部署，推动文化体制改革和媒体融合发展，青岛市财政局于2016年设立“文化体制改革及媒体融合发展专项资金”。

二、专项资金项目绩效情况

（一）2018年度专项资金预算批复情况

根据青财教指【2018】183号文件，2018年我台获批青岛市文化体制改革及媒体融合发展专项资金650万元，用于新闻融合生产平台（全媒体生产“中央厨房”）三期项目建设。

（二）2018年度项目安排情况

为了积极应对媒体行业的转型升级，促进传统媒体和新兴媒体的深度融合，我台于分别于2016年和2017年分两期进行新闻融合生产平台建设项目，初步建立了广播、电视、新媒体融合生产、制作、发布平台，相关业务板块功能进一步完善和拓展，平台资源进一步优化，实现涵盖从融合生产平台到全媒体演播室再到新媒体轮播频道的全媒体产业链。一期、二期项目建设情况如下：

1、“一期”主要建设情况：

通过新闻融合生产平台扩能升级，实现“四位一体”同平台生产。在现有融合生产平台基础上，充分利用“云”端资源，建立“公有云”+“私有云”的混合云平台体系。在国内城市台率先提出共平台融合制作的理念，整合全流程资源，实现广播、电视、新媒体、广播电视报四位一体的同网、同平台制作，实现了全媒体融合生产，真正打造生态化融合链。

建设了基于IP化和虚拟化的全媒体互动演播室。以高新技术为支撑，以IP化为手段，借助“云”及虚拟化资源，充分利用大数据技术，实现全媒体信息汇聚与互动，打造全媒体互动演播室。使其能够集多信源采集、多媒体互动、多景区空间共享、多平台传输分发等功能为一身，实现多渠道的导入与分发，打造去中心化的全媒体节目形态。同时，对全媒体演播室的视频、音频、摄录设备、灯光、包装系统进行全面的升级，打造国内一流的新闻全媒体制作环境，保障全媒体新闻制作、播出的顺利进行。

2、“二期”主要建设情况：

通过“蓝睛”新闻客户端二期建设，打造了“蓝睛”内容非线性分发系统，功能进一步完善，新增互动直播、主持人社区、政企号、自媒体、电商商城、广播直播等功能模块。加大新媒体直播力度，建设新媒体网络直播系统，实现新媒体直播全方位、立体化的呈现，依托新媒体的优势特点，实现传播途径由线性转变为非线性，并以蓝睛客户端为依托，打通互联网+广播电视的新媒体传播渠道。依托 “云”平台和大数据技术，建立全媒体信息汇聚与互动系统，充分利用“公有云”和“大数据”技术，打造内容信息采集汇聚、融合媒体互动数据管理、互动内容快速发布、导播控制管理等系统，融合全媒体演播室流程化应用管理模式，与新闻演播室大屏包装系统、在线包装系统无缝对接，实现互动活动内容包装上屏或播出、互动数据结果包装上屏或播出，具备互动数据采样、数据统计分析能力。

实现了全媒体信息汇聚与互动系统功能结构清晰，符合演播室节目制作播出业务工作流程及业务安全性要求，所得互动数据内容可管可控，可对互动内容进行二次加工，具备未来同平台多演播室扩容覆盖能力。

3、“一、二期”项目建设取得的主要成绩

一方面，新闻融合生产平台作为青岛市广播电视台融合转型的关键平台，所采用的技术架构、设备配置、工作流程、制作理念等都处于全国领先地位，对促进我台的融合发展起到了至关重要的示范引领作用。以全媒体的框架来进行新闻的生产和制作，它充分利用了传统媒体的资源和技术优势，结合新媒体的传播力、影响力优势，实现了新闻的及时准确报道。该平台对促进政府系统决策过程的透明化以及政策的执行力也将发挥重要的监督作用，有助于公权力部门在社会公众中形象的重塑和再造，进一步提高主流媒体传播力、公信力、影响力和舆论引导能力，更好地为宣传市委市政府的战略决策和工作部署。

另一方面，通过平台建设，进一步探索全媒体形态的新闻融合生产发布平台的建设规律，实现新媒体发展模式的创新，探索城市台新媒体发展思路，力争摸索出一条国内领先，适合城市广电发展的融合之路。

2018年，我台基于新闻融合生产平台一期和二期项目而建设应用的《青岛市广播电视台深度融合一体化媒体生产平台》和《青岛市广播电视台蓝睛云新闻发布平台》分别荣获国家广电总局科技创新奖一等奖和三等奖。同时由我台主导完成的统一文稿新型流程引擎技术，实现了广播、电视、新媒体同平台制作播出生产，获得了国内各大传媒机构的广泛关注，并作为媒体融合成功案例在2019年中国国际广播电视信息网络展览会上做大会发言和经验推广。

（三）三期项目主要情况

三期项目将在新闻融合生产平台前两期项目建设的基础上，对平台的计算、存储、编转码能力进行一步的提升，重视新技术的应用，将最新的科技成果与媒体的生产流程进行紧密结合，提高平台的智能化水平。2018年度申请项目第三期项目建设，于2018年11月底获批市文化体制改革及媒体融合发展专项资金650万资金支持。

1、项目安排情况：

项目获批后，我台组织相关人员，根据台融合媒体发展规划及资金批复情况，对方案进行了调整和优化，确定了主要建设目标，拟主要进行以下几个方面的建设：

（1）新闻融合生产平台三期建设

以台内新闻融合生产平台为母体，进一步增加平台的存储能力和虚拟化水平，对原有平台的计算能力、编转码能力、安全防御系统进一步加强，使之适应未来媒体融合生产和网络安全的需要。

（2）“蓝睛”新媒体三期建设

建设“蓝睛”全媒体演播室和移动全媒体数字直播系统，突破传统演播室空间、时间的布局，采用虚拟化和IP化技术进行系统的架构。引入三维在线包装制作系统，加强与受众的互动和交流，体现全媒体直播特色，打通与大数据平台的交互，实现信息资源的共享和使用。该演播室将作为传统演播室的有益补充，实现蓝睛的新媒体节目和虚拟化节目的制作和播出。

通过对“蓝睛”平台的编转码能力进行扩能升级，提高整体硬件后台的支撑能力，打造全媒体传播新引擎。加大广播直播力度，利用最新的互联网、编解码技术手段，发挥广播传播优势，打造广播在新媒体领域新的发力点，更好的为市委市政府的政策宣传和舆论引导服务。

（3）建设全媒体IP传输、调度分控系统

对于以IP形式存在的视音频、TS流、通话、数据等信号，统一进行挑选、总控、分发，高效灵活地与新闻频道、广播频率、演播、制作、收录、播出分发、传输发射等平台通过IP技术进行互联互通，实现信号的快速高效传输。在生产流程中探索引入智能AI语音识别和人脸识别技术，提高工作效能。开展5G和超高清技术的技术研发和创新，使之适应未来媒体发展的需要。

（4）建设全媒体生产管理系统

建立新闻融合生产绩效考评系统，有效的对融合平台各个业务单元的考核系统进行规范和管理。根据融合新闻生产流程和组织架构，对绩效目标进行进一步量化管理，提升各部门履行职责和落实考核主体责任的能力，使其工作业绩达到预期目标，提高工作效率，保证工作目标实现。

进一步完善信息汇聚系统建设，对各个渠道发布的内容进行采集和大数据分析，实现大数据服务、统一智能引擎和舆情分析系统、传播洞察分析、智能推荐、用户画像等功能。加强大数据和业务板块的关联和功能的扩展，建立热线电话中心，丰富信息汇聚来源，打通与平台各个单元的信息反馈互动渠道，将信息资源第一时间转化为新闻线索进行追踪报道。

2、主要绩效目标设置情况：

1、经济效益指标

●在全国传统媒体收益下滑的态势下，稳固传统媒体已有收益，市广播电视台新闻中心实现广告总体经营创收超1亿元。

●拓展业务渠道，打造新媒体领域新的经济增长点，利用新媒体特有的营销手段，积极拓展市场，实现营销收益2000万元。

●整合青岛广播电视报资源，以“银色年华”事业部为依托，广开报纸、新媒体资源的资金吸纳渠道，实现广告营收1400万元。

●实现新媒体客户端“蓝睛”的业务拓展，立足于本埠，实现各个区市及企事业单位的外延式增长，设立包含市南、市北在内的4家区市工作站，实现10个区市蓝睛号的入驻，加强区市新闻宣传和信息汇集、发布力度。

●整合建设“蓝睛号”、报料等网络社区，实现内容可引导可管控。进一步探索广播、电视、新媒体、广播电视报四位一体的融合运营模式，打破原有平台各自为盈的资本运作模式，实现线上线下宣传、推广、活动相结合，广开传播渠道，探索融合时代下新媒体领域的盈利模式，实现融合发展。

2、社会效益指标

●平台更好的发挥了广电媒体的“喉舌”作用和职责使命，有助于公权力部门在社会公众中形象的重塑和再造，进一步提高主流媒体传播力、公信力、影响力和舆论引导能力，更好地围绕中心、服务大局，更加有力的宣传中央和省、市委的政策精神和工作部署。

●更好的满足广大市民的精神文化需求，稳固传统媒体已有的资源优势，进一步夯实在传播领域的公信力、影响力。电视新闻综合频道收视份额达到5%、收视率达到1.35%以上，其中，《今日》等主要新闻栏目收视份额达到10.5%、收视率达到2.4%以上；实现广播新闻频率的收听市场占有率达到10.8%、受众到达率达到25.2%以上。

●利用新媒体传播优势，做好传统媒体的有益补充，实现新媒体传播渠道向传统媒体的有益渗透。以“蓝睛”新闻客户端为依托，打造新闻滚动直播模式，以全媒体融合直播为特色，实现重大活动、重大新闻事件点击量达百万乃至千万量级，“蓝睛”客户端注册用户数量达到100万人。

●强化对大数据分析系统的有效利用，增强受众与媒体的互动与交流，实现智能推荐和用户的精准画像，更好的进行信息的精准投放与反馈，收听民声，倾听民意，以便更好的指导内容的生产和制作。

●加强与央媒及国家级新媒体平台的对接，打造外宣新高度。

（四）绩效未完成情况说明

2018年12月我台接到市财政批复文件，融合媒体平台三期建设获批市财政650万资金支持。由于资金拨付时间较晚，时间紧迫，无法在2018年度内完成项目的招标、建设和资金支付等工作，现将情况说明如下：

1、媒体融合是一项国家战略，随着国家政策和新技术的不断发展和变化，融合媒体建设在国家政策层面的需求日益增加并不断更新完善，未来媒体融合建设的内在需求和技术要求需要不断深化，技术方案细化、落地、实施也在不断变化，需要进行及时调整和更新。按照我台申报融合媒体三期建设计划，一方面，三期项目由于批复预算资金时间较晚，具体实施启动的时候需要对原有技术内容进行修改和补充。另一方面，由于财政资金支持量较原申报数有所减少，资金的使用结构和总量也需要适时调整，因此对项目的实施和细化设计会产生一定的影响。

2、按照招投标管理规定，项目的实施需要严格按照国家对于招投标管理的法律法规执行，需要经过预约、招标、公示等环节，无异议后才能进行合同的签署，需要周期较长。该项目指标批复时间为2018年11月底，由于时间较晚，受到流程环节周转时间等因素影响，政府采购招标相关工作、采购预算追加以及后续衔接流程无法在年内完成，因此该项目2018年暂未启动，但相关前期准备工作正在加紧推进。

鉴于上述原因，在不违背招投标管理规定和合同法等相关法律法规的前提下，我台对该项目积极推进实施，在尽量提高项目进度和质量的前提下，2019年1-5月份，已经完成了移动全媒体数字直播系统(蓝睛三期中项目)和信息汇聚系统建设（全媒体生产管理系统建设中项目）的招标工作，新闻融合生产平台三期建设项目和新闻融合生产绩效考评系统项目已经立项，即将进入招标程序。其他分项目技术方案正在细化调整，待完善后报招标部门进行项目招标。所有项目预计于2019年10月底完成。

青岛市广播电视台

2019年5月22日