青岛市广播电视台重点活动宣传资金（

上合峰会音乐广场演播室建设项目）

绩效自评报告

- 专项资金绩效情况

（一）专项资金设立情况

上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议于6月9日至10日在山东省青岛市举行，这是上合组织扩员后的首次峰会，也是继2012年北京峰会后上合组织领导人再次聚首中国。按照市委市政府工作部署，我台承接本次上合组织青岛峰会青岛本地区主流媒体重点报道任务，青岛市广播电视台新闻中心承担相关宣传报道任务。按照宣传要求，我台在音乐广场搭建4个临时外景演播室，供峰会期间中央级国家媒体、省市有关媒体和我台的新闻宣传报道使用。

# （二）年度绩效目标完成情况

项目按照有关程序依法进行了招投标，在施工过程中，聘请专业的建筑监理公司对施工全过程进行监理，保证施工质量。基础建设完成后，组织市级专家对项目进行了综合验收，满足建设标准，正式投入使用。聘请第三方审计公司，对建设项目进行全程审计，确保资金使用合理。按照青岛市城市管理有关规定，因为该临时演播室处于五四广场风景区，故在峰会结束后，按照有关要求对临时演播室进行了拆除，对原有地貌设施进行恢复，拆除后的材料按照资产处置有关要求进行了依法处置。

- 专项资金项目绩效情况

1、项目安排情况

根据青财教指[2018]115号文件，我台获批重点活动宣传资

金上合峰会音乐广场演播室建设项目120万元，用于上合峰会音乐广场演播室项目建设。项目承担单位为新闻技术部。

2、项目绩效情况

上合峰会音乐广场演播室建设项目自2018年4月启动，于6月1日交付使用。项目基础建设总投资288万元，并获得市财政120万元资金支持，剩余由我台筹集。截止2018年6月，项目已实施完毕，120万元全部用于上合会音乐广场演播厅基础建设。项目绩效目标完成情况如下：

1、功能性目标

主体采用钢结构，单体面积195.7m2，总占地面积为900 m2。其中导播间面积为50.5 m2，演播厅面积为77 m2，过道面积为22.75 m2。内外装饰为干挂铝塑板，地面钢架地台铺设地毯，全落地窗采用钢化超白玻璃，隔墙采用装饰铝塑板。根据要求配备电力、网络等基本线路和设备。

施工过程严格按照相关技术和安全规范进行，确保建筑材质和施工质量满足国家相关规定，全部施工范围进行防护围挡，保证安全。同时，本工程外立面铝板整体设计效果与主会场宴会中心外立面相似，利用先进外立面幕墙技术、材料、方法、工艺等创造优越的立体感，在保证平台立面造型新艺、线条造型丰富的前提下，即满足安全、功能、舒适的要求，又能合理提高平台外立面在海与天之间应有的特色。主钢构设计抗风压等级考虑十级台风，承重系数每平方30公斤，安全性可靠。

钢构均采用￠133mm无缝钢管焊接；外幕墙采用40*40*4钢骨架焊接基层，外干挂国标32丝铝塑板；内墙装饰采用采用40*40*4钢骨架焊接基层，外干挂国标32丝铝塑板；地面地台采用40*40*4钢骨架，加多层板铺设，面层铺设方块地毯；隔墙均采用60*80*6的方管焊接，外贴铝塑板；外景幕墙幕墙采用15厚超白玻，吊挂安装。

施工要求符合国家建筑行业建设标准，演播室具有较高的防风等级，具有较好的密封性能，满足广播电视演播室基础建设技术要求。活动结束后，按照市统一安排，将原有主体结构拆除，恢复原有地貌景观。

2、社会效益指标

该项目主要体现为社会效益，在峰会期间，我台启用音乐广场全新演播室，实现双演播室互动播出。6月2日起，电视新闻综合频道《今日城市眼》、《今日》节目通过音乐广场演播室对峰会进行现场播报，实现双演播室播出9天，连线次数30次，拉近了演播室与会场的距离，丰富了形式，增强了现场感。策划推出《今日特别节目——青岛欢迎你》，精心编排上合会议安排、城市氛围、保障准备等各项内容，对进入上合时间的青岛实现了全景展现。

我台策划制作《青青琴岛 共上合特别节目》，在音乐广场演播室进行直播，共计8期，每期1小时，立足青岛，放眼世界，通过精心编排，深度解读了青岛与上合组织国家的渊源，青岛为上合组织峰会所做的准备等，涵盖了上合组织青岛峰会对青岛发展的影响、对上合组织各成员国乃至世界的意义，网络人文、经贸等各个方面，展现了上合峰会中的青岛元素，为观众呈现了“上合时间”里的最美青岛，内容丰富，取得了良好的宣传效果。推出《上合知多少》系列报道，共22期，丰富了节目内容，形成了独具特色的上合知识板块。

《青青琴岛 共上合特别节目》实现全程直播，全网单场直播观看量超过5万次，总观看量超过100万次。

3、服务对象满意度指标

项目交付后，央视和我台分别在外景演播室内进行上合组织青岛峰会活动的直播，取得了较好的直播效果，获得各级领导的好评。

本项目紧紧抓住这一对外宣传、推介城市形象的有利契机，采取早下手、多策划，与央媒携手，大小屏全面推进的总体战略，使得整个峰会前、中、后期的对上、对内宣传环环相扣，一气呵成，起到了前所未有宣传效果。我台新闻中心与央媒进行了紧密接触和对接，配合央视在音乐广场演播室的直播活动，全员投入，全力以赴。截至6月11日，在央媒播发与上合相关稿件总量达到232篇，其中，在央视《新闻联播》发稿12 条，《焦点访谈》发稿3条，由我台独立承担的与央视各频道直播连线2场。在央广《新闻和报纸摘要》发稿22 条，在省台《山东新闻联播》发稿38条，具有较大的社会影响力，为向全国乃至世界推介青岛起到了重要的作用。

青岛市广播电视台

2019年5月