青岛市广播电视台

2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效评价报告

- 专项资金绩效情况

# 专项资金设立情况：

# 为加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益，2015年中央财政设立中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（以下简称专项资金），并印发了《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》。

- 专项资金项目绩效情况

# （一）2018年专项资金预算批复情况

2018年根据青财教指【2018】1号文件市财政批复我台中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金84万元，为“中央无线覆盖”专项运行维护项目。

（二）2018项目安排情况

1.安排概况：

2018年我台安排中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目84万元，用于“中央广播电视节目信号无线覆盖”专项运行维护项目，该项目承担单位为台发射技术部。

2.项目绩效情况：

“中央无线覆盖”项目：

项目预算：项目预算安排数为84万元，截止2018年12月底已支出60.03万元，主要支出为：电费57.60万元、维护性经费支出及其他2.43万元。

项目进展： 剩余资金主要用于购买备品配件及设备维护，因维修的设备相对专业且维修维护期间要确保央视等节目正常运行，所以在选择配件供应商和维修维护时间上需要一个合理的时间，预估该项目于2019年9月底完成。

项目绩效目标：

主要为保障中国之声中波广播发射运行维护、中国之声调频广播运行维护、经济之声广播运行维护、中央电视一套和中央电视七套及中央数字电视信号发射运行维护任务，绩效目标为实现全年度安全播出任务。

完成情况: 我台承担的中央无线覆盖专项维护资金用于中央广播电视节目在青岛地区的无线发射系统运行和维护工作，目前播出的广播电视频道及节目内容有：中波756KHz（中国之声）、调频93.1MHz（中国之声）、104.1 MHz（经济之声）、模拟电视7频道（中央一套）、模拟电视29频道（中央七套）、数字电视42频道（中央台8套节目）和数字电视46频道（中央台4套节目）。广播电视共七个频率、频道的年播出量5万多小时。

该项资金主要用于发射机、信号源、供配电、监测监控等系统的日常维修维护、购买备品配件、用电等方面。通过全体工程技术人员日常的精心维护和及时抢修，全年的发射工作中没有发生任何停播事故，确保了中央台的广播电视节目能够及时传送到岛城的千家万户，丰富了岛城人民的精神文化生活。

青岛市广播电视台

2019年5月22日