青岛市广播电视台

“爱青岛”6.0迭代项目评价报告

一、项目概述

“爱青岛”APP聚合20多种服务信息，是我市智慧城市手机门户、主流新闻发布平台。为提升平台架构及为用户带来更好的平台服务体验，“爱青岛”6.0将以对接5G智慧城市建设、打造区域性视频汇聚平台、提升智能服务体验为目标，打造青岛新型城市融媒体。

1）对接5G智慧城市建设：引入AI朗读、政民互动、线上文明实践等政务链接，深度优化公共交通查询、停车场查询等民生链接，形成大数据积累和分析。

2）打造青岛区域性视频汇聚平台：结合青岛广电媒体融合发展的大方向，增强对新闻、政务、文化内容的传播应用，对各类短视频、超高清视频、高新视频应用集纳推广。同时，提供短视频的上传发布渠道，征集优秀的反映青岛城市发展的短视频作品，全面打造具有地域特色的视频汇聚平台。

3)提升平台智能服务体验：实现与全台新媒体平台的数据共享、内容共建，实现用户行为的大数据分析和应用，为用户提供个性化内容订阅、推送服务等，进一步提升平台的个性化体验。

二、项目资金使用情况

爱青岛项目申请“2020年文化体制改革及媒体融合发展专项资金”100万，全部用于软件开发，明细如下：

| 分类 | 模块 | 开发费（万） |
| --- | --- | --- |
| 爱青岛移动端 | 资讯 | 18 |
|  | 视听、报料 | 23 |
|  | 服务、个人中心 | 13 |
| 爱青岛管理端 | 基础管理 | 5 |
|  | 资讯管理 | 10 |
|  | 报料管理 | 6 |
|  | 视频管理 | 4 |
|  | 视听系统 | 8 |
|  | 评论管理 | 3 |
|  | 媒资库 | 5 |
|  | 服务板块 | 5 |
| 小计 |  | 100 |

爱青岛项目于2020年10月进行公开招标，采用竞争性磋商模式，于2020年11月9日中标，成交金额99.5万。此外，根据软件开发需求，通过网购形式采购阿里云短信服务及号码认证服务，费用共计4040元。

综上，“爱青岛”6.0迭代项目获批专项资金100万元，全年执行99.9万元，执行率99.9%。

三、项目完成情况

“爱青岛”6.0迭代项目上线运行平稳，用户反馈良好。

1、功能实现：

项目基本实现了年度总体目标：全面优化短视频交互、视频点播、直播体验，汇集本地视频资源，实现区域性视频平台打造；实现部门及个人公号服务，提供订阅、关注、个性化推送、AI语音播报等功能，整体提升平台服务体验；深度对接智慧城市建设，对接市城管局、市突发事件预警信息发布中心等，形成问政互动、预警信息发布等惠民功能。

“爱青岛”6.0系统替换原有系统分散的后台架构形成统一管理后台、并实时对接现有采编系统及三方服务（城管、青岛预警中心、公交等），为了使用者提供更方便、整洁的操作页面，提升整体工作效率。

“爱青岛”6.0系统摈弃以往的架构模式，搭建支撑百万级用户的系统；采用灵活多变的设计思想，提供丰富的页面组件，供使用者根据需求自行组装，提高业务操作便捷性，简化操作流程。

2、技术实现：

“爱青岛”6.0前端适用主流的运行ios和android系统的手机，管理端部署在linux系统服务器上，分别有文件服务器、数据库服务器、应用服务器、缓存服务器等多台服务器协同工作，保证系统正常热备运行，也可以有效应对某服务中止或某机器宕机导致的突发状况，有效的规避风险。

项目基本架构是springMVC+spring+mybatis框架，集成消息队列adctiveMQ，reids缓存，mycat数据库中间件，zookeeper注册中心，dubbo服务等。该架构有高扩展性，可实现与其他平台对接，并且性能高效、稳定。

上图是服务器架构设计

首先采用一台代理服务器作为统一入口，分发请求，后面接两台应用服务作为双机热备；收到请求时调用相关专用分布式服务器接口，通过zookeeper注册中心实现专用服务器服务调度，最后数据存放在数据库中。数据库采用读写分离，分为主从。主服务器实现保存和修改，从属数据库实现读的功能，两台数据库中的数据保持一致，保证数据安全。此外，还实现分布式文件系统，实现分布式缓存，保证数据的高效获取。

上图主要介绍了我们应用的技术架构，项目基本架构是springMVC+spring+mybatis框架，集成消息队列adctiveMQ，reids缓存，mycat数据库中间件，zookeeper注册中心，dubbo服务等。该架构有高扩展性，可实现与其他平台对接，并且性能高效、稳定。

“爱青岛”6.0互动平台采用最新的SOA（分布式架构）

从技术架构来看，系统总体上满足要求，在实现相关信息汇聚，信息审查等业务要求的基础上可以实现信息的再次利用，为自身提供更为精准的数据分析依据，同时也为自身业务的拓展提供强有力的数据支撑。本项目作为青岛广电融媒体平台的重要组成部分，采用了于当前青岛广电内其他主流APP相同的技术架构体系、相同的底层技术设计，便于后期项目的对接、扩展、升级。

- 年度绩效指标完成情况

“爱青岛”6.0迭代项目完成专项资金绩效目标，具体如下：

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各主流市场下载总量 | ≥400万次 | 427.44万次 | 完成 |
|  | 质量指标 | 内容质量 | 获得山东省级新闻奖或融合传播奖等政府奖1个 | 省级一等奖4件 省级二等奖1件 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 客户端人数 | ≥220万人 | 222.95人 | 完成 |
|  | 经济效益指标 | “爱青岛”平台年度收入 | ≥1000万元 | 1224.96万元 | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “爱青岛”APP受众群体满意度 | ≥90% | 92% | 完成 |

- 数量指标说明：

爱青岛下载量统计：

| 应用市场 | 下载量（万次） |
| --- | --- |
| 华为市场 | 83 |
| 应用宝 | 61.19 |
| 小米市场 | 59.32 |
| 百度 | 48.62 |
| VIVO | 42.51 |
| OPPO | 37.55 |
| 360 | 35.24 |
| 魅族 | 6.21 |
| 苹果 | 53.8 |
| 总计 | 427.44 |

以下截图来自禅大师官方网站app数据分析

华为应用市场爱青岛下载量截图：

小米应用市场爱青岛下载量截图：

VIVO应用市场爱青岛下载量截图：

OPPO应用市场爱青岛下载量截图：

应用宝应用市场爱青岛下载量截图：

百度应用市场爱青岛下载量截图：

360应用市场爱青岛下载量截图：

魅族应用市场爱青岛下载量截图：

苹果应用市场爱青岛下载量截图：

- 数量指标说明：

2020年度爱青岛发表作品获奖情况（2021年评选，奖状还未发）

省级一等奖3件：

《向楷模致敬——连钢创新团队:未来港口推门人》 2020年度山东省优秀广播电视新闻作品奖——网络专题类一等奖

《娃问，为啥不让我出门？青岛这位妈妈手绘漫画告诉你！》2020年度山东省优秀广播电视新闻作品奖——短视频类一等奖

《2020战疫纪念卡册》2020年度山东省优秀广播电视新闻作品奖——新媒体创意互动类一等奖

省级二等奖1件：

《全城送爱大型公益直播》2020年度山东省优秀广播电视新闻作品奖——移动直播类二等奖

省级三等奖1件：

《最美青岛十年，重温那些高光时刻》2020年度山东省优秀广播电视新闻作品奖——短视频类三等奖

3、社会效益指标说明

爱青岛客户端人数统计，共计222.29万人，来自百度移动统计截图：

4、服务对象满意度指标

2021年1月 4日~10日对爱青岛6.0用户进行了满意度调查，用户对爱青岛6.0升级的整体满意度为92.62%，以下为调查截图：