超高清融媒体新闻直播车一期建设项目

绩效自评报告

我台获批2020年度文化体制改革及媒体融合发展专项资金1900万元，其中超高清融媒体新闻直播车一期建设项目获批资金支持840万元，现将该项目执行情况总结如下：

- 项目资金使用情况

我台是服务于市委、市政府的主流新闻媒体，是宣传青岛、推介青岛、展现青岛良好形象的外宣主阵地。我台作为区域唯一的公共信号制作机构，承担着现场电视和新媒体直播的重要任务。通过建设4K超高清融媒体新闻直播车，既可以实现重要活动的独立制作，又能完成与我台4K超高清大型转播车的配套传输，实现适当的讯道级联和机位补充。

该项目计划投入资金1370万元，其中2020年度文化体制改革及媒体融合发展专项扶持资金840万元，其他经费支持530万元。建设四讯道4K超高清融媒体新闻直播车，具备多路外来信号接入能力。装载超高清卫星传送系统，可以实现超高清信号的实时制作与传输。引入4k超高清流媒体多平台发布系统，实现多格式多平台网络流的实时推送。配备5G通讯传输系统，同时可以实现livehand手机直播系统和无人机航拍系统等多种媒体信号的接入能力，打造面向电视、新媒体的全渠道、全平台新闻融合制作、直播平台。

- 项目完成情况

资金获批后，我台立即着手项目的实施，组织的对项目技术方案的论证，及时进行项目的立项审批，编写和提报招标文件。由于新闻卫星车属于特种车辆范畴，车体的购置和集成需要纳入公车管理，我台积极对接市级机关事务中心公车管理处，就车体的购置和集成进行请示和报批，最终确定超高清融媒体新闻直播车一期建设项目的招标采购方案。

超高清融媒体新闻直播车一期建设项目共分为四个包，分别为超高清融媒体新闻直播车视音频设备采购、超高清融媒体新闻直播车卫星传输系统采购、超高清融媒体新闻直播车设备采购及集成、超高清融媒体新闻直播车及车体制造。其中超高清融媒体新闻直播车视音频设备采购和超高清融媒体新闻直播车卫星传输系统采购两个项目利用的是2020年度文化体制改革及媒体融合发展专项资金批复的840万元，其他两个项目资金另行安排。

根据招标安排，超高清融媒体新闻直播车视音频设备采购项目于2020年10月27日进行公开招标，北京冠华信达科技有限公司以576.8万元中标，超高清融媒体新闻直播车卫星传输系统项目于2020年10月23日进行公开招标，北京安达斯信息技术有限公司以259万元中标。

合同签署后，由于受新冠肺炎疫情的影响，部分进口设备的生产和入关时间延长，我台及时与中标单位进行深入沟通，就到货进度和项目的实施进行统筹，设备于2020年11月底全部到货。

由于受世界范围内疫情的影响，两个项目涉及到的进口设备均在北京厂家仓库集中消毒、存放。同时，该项目所涉及的系统集成和车体制造均由北京地区的公司中标，集成和车体制造实施地点均在北京，为了避免设备在运输过程中的颠簸造成不必要的损坏，经台技术管理部门同意，我台组织验收专家于2020年12月17日赴北京进行现场点货验收。

三、项目绩效情况

由于超高清融媒体新闻直播车一期建设是一项系统性工程，包括设备采购、车体制造、系统集成等环节。根据项目实施安排，2020年度文化体制改革及媒体融合发展专项扶持资金840万元只用于进行设备的采购，我台另外筹措资金于2020年12月底完成车体制造及系统集成项目的招标，并完成合同的签署，进入实施阶段。由于车体制造需要3个月以上的实施周期，之后才能进行设备的上架和系统集成，故超高清融媒体新闻直播车一期建设项目预计在2021年9月份完成，因此部分绩效目标的实现要结合项目完全结束后才能实现。

具体情况汇报如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新闻直播车拍摄、视音频、周边、卫星传输等设备 | 1批次 | 该项目所包含设备均已完成采购 |
|  |  | 全年实现直播场次数 | ≥20场 | 该项指标将在整个一期建设完成后达到 |
|  | 质量指标 | 设备到货验收达标率 | 100% | 我台于2020年12月17日完成项目设备验收。 |
| 绩效指标 | 社会效益指标 | 保证重大活动、重大新闻事件点击量 | 达到100万 | 该项指标将在整个一期建设完成后达到 |
|  |  | 省级媒体和市级媒体传送时间数 | ≥100小时 | 该项指标将在整个一期建设完成后达到 |
|  | 经济效益指标 | 提高超高清节目的制作能力和水平，力争实现经济创收 | ≥300万元 | 该项指标将在整个一期建设完成后达到 |