蓝睛全媒体制播及传输系统项目

绩效自评报告

我台获批2020年度文化体制改革及媒体融合发展专项资金1900万元，其中蓝睛全媒体制播及传输系统项目获批资金250万元，现将该项目执行情况总结如下：

- 项目资金使用情况

根据台统一安排，结合我台媒体融合技术发展需要，统筹考虑全台4K+5G技术发展定位，做好“蓝睛”演播室技术设备的更新换代。本项目计划利用250万元资金，通过购置制作、记录等设备，实现全媒体直播信号的全媒体制作、拍摄和记录。

资金主要用于采购了4K超高清切换台、蓝光录像机、光盘驱动器、编控器等设备，一方面实现了蓝睛演播室系统的更新换代，满足未来4K超高清发展需要，另一方面确保了新闻节目的安全优质播出。

- 项目完成情况

资金获批后，我台立即着手项目的实施，组织的对项目技术方案的论证，及时进行项目的立项审批，编写和提报招标文件。项目于2020年10月23日通过公开招标，北京艾嘉博瑞系统技术有限公司以249.2万元中标。

合同签署后，由于受新冠肺炎疫情的影响，部分进口设备的生产和入关时间延长，我台及时与中标单位进行深入沟通，就到货进度和项目的实施进行统筹，设备于2020年11月底到货，并于2020年12月中旬完成项目验收。

- 项目绩效情况

该项目涉及到的绩效目标已经全部完成，具体情况如下：

1、数量指标：购置设备一批

项目完成设备采购一批，主要包括切换台及附件、光盘录像机、专业光盘驱动器、编辑控制器等。

2、质量指标：设备到货验收率

该项目包含的设备已经全部到货，并验收完成。

3、社会效益指标

通过购置切换台、光盘录像机及其配件等，及时更新蓝睛演播室设备，保证了《青岛新闻》《今日+》等重要的时政和民生类品牌节目的直播和准直播常态化。该两档节目为日播节目，全年完成直播量不低于720期。