青岛市广播电视台

2021年度广电中心演播生产安全升级项目

我台广电中心演播生产安全升级项目获批2021年度文化体制改革及媒体融合发展资金500万元，现将该项目执行情况总结如下：

一、项目基本情况

安全优质播出，需要动力、环境、设备、信号等因素的有力保障。因此，我们提出采用新技术、新应用，建立一套智能安全播控工程系统，逐步实现电视播控中心信息化、网络化、智能化。2020年启动实施了项目一期工程，实施后实现了对两个频道的播出信号监看、质量管理、应急控制及值班辅助等功能，同时更新升级了电视播控中心环境监控系统和UPS配电系统，提升了这两个频道播出信号异态的检测及响应能力。2021年拟在一期项目获得较好效果基础上实施二期工程，即在不改变既有电视总控播出系统架构前提下，对其余在播频道分控系统主备链路进行多节点图像采集和实时监测，通过智能一致性实时相关性分析、智能画面同步识别分析及多媒体触控式应急自动切换等相关技术，提供SDI信号分析、编码、图像层报警、音频层报警等多种功能，实现具有极高准确率的故障识别力和极高的报警响应速度，实现智能化自动应急切换，最终实现有效降低安全播出差错率和事故等级，进一步整体提升我台安全播出运行与管理水平。同时，该项目还将针对演播附属区域（B区、C区、J区、音像资料馆、小剧场等），更换风机盘管、管路（包括立管和水平支管），新增电动控制阀门（用于节能控制），改变重点保障区域（如中心配电室）空调方式，以保障安全生产和安全播出。

二、项目资金投入及使用情况

根据台统一安排，结合安全播出实际情况，本项目分为两个阶段，一是计划使用300万元资金，针对重点保障区域更换风机盘管、管路（包括立管和水平支管），新增电动控制阀门（用于节能控制）并改变重点保障区域（如中心配电室）空调方式。二是计划使用200万元资金，通过购置信号采集监测编码分析系统、智能切换等设备，实现在不改变既有电视总控播出系统架构前提下，对4个在播频道分控系统主备链路进行多节点图像采集和实时监测。

三、项目实施完成情况

资金获批后，我台立即着手项目的实施，组织对项目技术方案的论证，及时进行项目的立项审批，编写和提报招标文件。项目通过公开招标，由上海佰贝科技发展股份有限公司以198.94万元中标，山东长洋空调工程有限公司以281万元中标。

合同签署后，在统筹做好疫情防控和安全播出前提下，2021年10月份采购货物陆续到货并提前做好了项目实施前各项准备工作，11月份完成所有设备安装调试工作并投入试运行，并于2021年12月完成项目验收。

四、项目绩效指标完成情况

该项目涉及到的绩效目标已经全部完成，具体情况如下：

（1）产出指标完成情况

1、数量指标：监测4个播出频道

项目完成实现了青岛广播电视台经济生活频道、文化娱乐频道、体育休闲频道及教育频道等4个播出频道的监测。更换风机盘管数量：200台，已全部完成。

2、质量指标：设备到货验收率

本项目包含的设备已经全部到货且安装调试完毕，并验收完成。

（2）效益指标完成情况

1、社会效益指标

通过购置多通道SDI信号采集监测编码模块、智慧安播监管与应急辅助终端、多画面监看预警服务器、高延迟同播信号自适应质量分析模块、高标清同播信号智能质量分析模块、信号链路监看模块、智能语音报警模块、智能切换面板、集群转码服务器、全媒体收录服务器、广播级视音频信号处理单元及存储系统等设备，4个播出频道全年完成安全播出总时长不低于22000小时。4个播出频道年度安全播出停播率不高于5秒/百小时。

（3）服务对象满意度指标

项目完成后，节目使用部门从系统设备的易操作性、安全性、稳定性、可靠性等方面进行满意度测评，获得普遍支持，满意度达到90%以上。