青岛市广播电视台

2021年度应急广播数据信息汇聚与融媒体发布系统项目自评报告（参考）

- 项目基本情况

本项目以青岛应急广播交通频率为基础，建设新的热线平台系统、应急信息发布系统、政府职能部门应急信息传输接口、数字音频单频网试验工程，旨在提升青岛市广播电视台的应急信息处理与发布能力。

- 项目资金投入及使用情况

2020年项目立项获得财政190万元资金补助，分为2个包进行招标。

包1：广播交通频率热线平台及海平面应急路况发布系统项目，合同金额为59.32万，首付款预计于2021年4月支付，余款于2021年12月支付。根据合同条款尚有5%尾款未支付。

包2：接收发布试验平台接口测试及单频覆盖试点项目，合同金额为129.2万，首付款于2020年12月份支付到位，余款于2021年12月支付。根据合同条款尚有5%尾款未支付。

- 项目实施完成情况

包1应急广播交通频率应急热线平台及海平面应急路况发布系统项目于2021年3月完成招标。2021年5月14日，现场商定技术方案，明确项目工程进度。因疫情原因，项目进场实施阶段为9月6日到9月10日。2021年11月9日，由青岛市广播电视台技术管理部组织专家进行项目验收，结论为合格。

包2：接收发布试验平台接口测试及单频覆盖试点项目，大型设备于6月份分批次到位。8-9月，进行设备安装调试工作，施工期间，克服山区路况因素，将设备成功安装到位，试运行。10月份进行数据链路和设备整体调试，完成项目系统培训、答疑，系统试运行，以及验收前最后确认。2021年11月20日，由青岛市广播电视台技术管理部组织专家进行项目验收，结论为合格。

四、项目绩效指标完成情况（根据项目具体指标设置及完成情况编制）

（1）产出指标完成情况

1、数量指标

热线平台及应急路况发布系统日均信息发布数量50次以上，年化15000次，超过预计指标值。

2、质量指标

与气象局对接的应急信息传输完整率为100%，超过预计指标值。

3、时效指标

指标1：处理一般类的应急信息响应时间为11秒，优于指标值。

指标2：50万条数据量查询时间为1.2秒优于指标值。

4、成本指标

（2）效益指标完成情况

1、经济效益

2021年度交通频率广播吸纳值约为4000万，高于指标值。

2、社会效益指标

2021年度交通频率在青岛地区市场占有率为40.5%，高于指标值。

3、生态效益指标

发射台30米区间外辐射值电场强度小于12V/m。

4、可持续影响指标

该技术方案有效和设备运行稳定，设备24小时试用下大于3年。

（3）服务对象满意度指标

2021年度交通频率到达率为43.3%，优于指标值。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

六、其他有关情况说明