青岛市广播电视台

全媒体指挥调度生产系统及重大主题宣传项目自评报告

- 项目基本情况

2022年，我台获批文化体制改革专项资金2100万元，其中用于建设全媒体指挥调度生产系统及重大主题宣传1500万元。项目进一步整合全媒体新闻中心、全媒体节目中心、全媒体广播中心、对外传播中心、教育中心媒体资源，用技术手段打通媒体信息底层，构建面向互联网领域的统一选题策划、统一全媒体生产和制作、统一信息发布、统一大数据舆情分析控制、统一传播力和影响力分析、统一信息反馈等环节，进而实现全台媒体资源互通共享，全渠道信息互相感知，全流程协同生产，全生命周期传播力分析控制，进一步探索全台资源打通、协同赋能的新路径、新打法，为我台整体超越媒体、重构圈层、融入生态、赋能行业进行成功探索。推动媒体融合向纵深发展，加快主力军全面挺进主战场的改革步伐。

- 项目资金投入及使用情况

项目总共投入资金1500万元，共分五大板块，分别为十楼新媒体制作平台、全媒体信息指挥调度及舆情洞察分析系统、全媒体内容生产和发布系统、播控网络安全提升及重大主题宣传。之后根据招标相关要求，分为12个项目进行了招标及分散采购，截止到目前，所有项目已经完成建设和项目验收。

具体项目名称和金额如下：

| 序号 | 项目名称 | 中标金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 十楼新媒体制作平台 | 571.58 |
| 2 | 全媒体信息指挥调度及舆情洞察分析系统 | 129.8711 |
| 3 | 全媒体内容生产和发布系统 | 443.6 |
| 4 | 全媒体内容生产和发布系统之操作台、椅采购 | 10.096 |
| 5 | 全媒体内容生产和发布系统机房整修项目 | 24.509 |
| 6 | 十楼新媒体制作平台之创意空间建设项目 | 7.589 |
| 7 | 全媒体内容生产和发布系统设备补充采购 | 11.9 |
| 8 | 播控网络安全提升系统项目 | 92.8 |
| 9 | 播控网络安全提升系统之数据库服务器采购 | 6.65 |
| 10 | 播控网络安全提升系统补充（硬盘）采购项目 | 0.596 |
| 11 | 配件补充采购 | 0.8089 |
| 12 | 重大主题宣传节目制作 | 200 |
| 13 | 合计：1500 |  |

- 项目实施完成情况

资金获批后，我台立即着手项目的实施，组织的对项目技术方案的论证，及时进行项目的立项审批，项目预算分配和执行情况提报党委会讨论通过，组织编写和提报招标文件。

- 十楼新媒体制作平台

该项目于11月2日完成招标，中标单位为成都索贝数码科技股份有限公司。项目抛弃传统广播电视的制作手段，采用面向移动端、互联网的制作和包装工具，强化创意包装，提高传播效果，拓宽内容生产的多元化表达，使节目内容更加多样、视频内容更加精致、展现形式更加时尚有新意，打造区域新媒体传播的头部战车。

完成十楼新媒体制作平台之创意空间建设项目采购，中标单位为青岛诺梵伟业建筑装饰有限公司，打造新闻中心用于团队项目制的创意空间，为我台进一步实现媒体生态建设，赋能各行业发展，实现“新闻+政务服务商务”的运行模式进行了积极探索。

两个项目于12月竣工并完成验收。

2、全媒体信息指挥调度及舆情洞察分析系统

该项目于11月22日完成招标，中标单位为深圳市兆通影视科技有限公司。项目进行两方面的建设，一是六楼高清新闻演播室背景显示系统及包装系统升级改造，二是新媒体中心展示系统建设。项目建成后将实现全媒体信息指挥调度及舆情洞察分析系统的呈现与互动。

项目于12月竣工并完成验收。

3、全媒体内容生产和发布系统

该项目根据招标要求，分四个包进行采购，分别是全媒体内容生产和发布系统、全媒体内容生产和发布系统之操作台、椅采购、全媒体内容生产和发布系统机房整修项目、全媒体内容生产和发布系统之设备采购项目。中标单位分别是济南索思信息技术有限公司、青岛奥诺办公家具有限公司、青岛誉青城装饰工程有限公司、济南索思信息技术有限公司。

项目打造全台统一的新媒体智能短视频生产平台，通过新媒体工具集的部署实现内容的智能化、便捷化快速生产，为平台提供互联网时代下的新媒体内容快速生产能力。

项目于12月竣工并完成验收。

4、播控网络安全提升

项目分三个包进行招标，分别是播控网络安全提升系统项目、播控网络安全提升系统之数据库服务器采购、播控网络安全提升系统补充（硬盘）采购项目，中标单位分别是：青岛旭博源信息技术有限公司、青岛海四达信息技术有限公司、青岛旭博源信息技术有限公司。

项目进一步满足等保测评对三级系统的要求和广播电视行业对安全播出的管理规定，采购了安全监测、交换机、数据库阵列等系统设备及配套设施，提升电视播控系统性能，增强系统安全。同时，满足广电总局对副省级城市台转播央视新闻联播的技术要求，配备主备路卫星接收系统，采购了一套中星9号卫星接收天线，同时配套建设相应的卫星供电及L-band信号传输、接收系统、画分监看系统等，丰富和补齐主播出系统节目的备份信源。项目实施后，通过优化网络安全保障和卫星接收等系统，提升了电视播控网络系统的负载能力，增强了系统安全性，保障了电视播控系统更加持续、稳定、健康运行，确保电视播出节目的质量安全和内容安全。

5、选取青岛最具代表性、最具亮点的发展成果，拍摄制作四集电视专题片和30期融媒体短视频。引入了全国优质影视制作力量，启用专业的影视团队全程跟进。四集专题片和30期融媒体短视频按照约定完成拍摄制作在QTV-1新闻综合频道进行播出，融媒体短视频在回澜听涛微信视频号、蓝睛客户端等新媒体平台进行发布。

其中《山海答卷》四集专题片分成了四大方向：

第一集聚焦深情似海、厚望如山，主要总结展示习近平总书记赋予青岛的使命机遇，以及在这些领域青岛的实干实绩，其中主要着力点在目前正在做的事情。

第二集聚焦实体经济，包括京东方、奇瑞汽车等大项目，以及海尔、海信、青啤等领军企业，以及诸多专精特新企业，展示青岛实体经济大企业、大项目与中小企业梯次成长、互相赋能的良好生态。

第三集聚焦城市更新和城市建设，通过城市更新的一系列重点工程，展示青岛如何在八大领域同时发起攻坚，从存量中为新时代高质量发展腾出新空间、创造新动能。

第四集聚焦作风能力提升，展示青岛如何通过书记擂台、局长擂台等创新打法，让“实干家”脱颖而出，树立起“崇尚实干、注重实绩、不务虚功”的鲜明导向。

30期融媒体短视频根据市第十三次党代会确定的各项重点工作，展示青岛高质量发展成就的系列短视频，启用专业的短视频团队，制作上针对受众喜好、注重突出创意，依靠质量和创意形成受众自发传播的链条，扩大短视频影响力。

系列一：聚焦重点项目，计划实地探访包括京东方、邮轮港城等一批实体经济、城市更新领域的十亿级以上大项目，展示青岛项目落地的实绩实效。

系列二：聚焦重点企业，尤其是链主企业，以龙头企业为切入点展示青岛的产业链实力。

系列三：聚焦民生改善，从医疗、教育、就业等层面入手，选取与百姓日常生活密切相关的点切入，展示青岛如何让发展成果共享。

项目于12月竣工并完成验收。

四、项目绩效指标完成情况（根据项目具体指标设置及完成情况编制）

（1）产出指标完成情况

1、数量指标

全年短视频制作量：系统建成后，通过全媒体的指挥调度，加大短视频内容的统筹和生产，生产短视频数量和质量较之前有了大幅度提高，记者的全媒体意识显著增强，月度短视频生产数量达到200条以上。

重大主题宣传片制作及短视频制作：根据绩效目标批复约定，全年应完成重大主题专题片成片4期，重大主题短视频成片30期。截止2022年12月31日，我方已按照要求按时保质保量完成《山海答卷》专题片和短视频

拍摄4K超高清新闻专题片、记录片、视频素材时长：我台在发挥广播电视大屏优势，注重4k超高清纪录片专题片的拍摄，在平时注重素材的积累，累计素材达27T，总时长约120多小时。

转赞评超过2000的爆款短视频：项目建成后，进一步推动新媒体传播矩阵效能升级，在做大做强我台自媒体平台的同时，延伸壮大抖音、视频号、快手、小红书等网络互联网平台。全年生产的新媒体作品中，转赞评超过2000的爆款短视频突破18条。

2、质量指标

系统一次性验收通过率：项目建成后，我台按照招标采购及项目管理的规定，组织专家对所有项目进行了验收，各个项目均按照设计方案和招标文件要求进行实施，符合我台项目建设实际，满足系统建设要求，所有项目均一次性通过验收，验收率为100%。

（2）社会效益指标根据绩效目标批复约定，重大题材专题片及短视频播放量应大于等于100万（次）。截止2022年12月31日，我方在蓝睛客户端、回澜听涛视频号、抖音快手等全平台播放量超过120万（次）。

（3）可持续影响指标

系统正常服务年限：系统按照业内最先进的系统架构及设备选型，更好的满足青岛广电未来向互联网主战场进军的目标，系统正常服务年限将超过5年。

（4）服务对象满意度指标

节目部门对于设备和服务的满意度：系统建成后，更好的满足节目部门的使用要求。我们就本项目在使用部门中开展设备及服务满意度调查问卷，共发放满意度测评表40份，回收40份，满意度达99.75%。