青岛市广播电视台

2022年度中央无线覆盖运维项目自评报告

- 项目基本情况

为加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益，中央财政设立中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，2022年批复我台中央广播电视节目无线覆盖运行维护费为79.5万元，用于发射系统、供配电系统、信源系统、监管监测系统的运行维护、维修。

二、项目资金投入及使用情况

为保障党的二十大安全播出，通过改频为中央地面数字电视发射机配备备机及购置发射机备品备件支出31.2万元；为中央无线地面数字电视增加备用卫星信号支出9.2万元；电费支出27.1万元；剩余资金用于增加完善必要备品备件、发射机监控设备以及设备维修等。

三、项目实施完成情况

项目已按计划实施，保障了转播中央广播电视节目的发射机安全稳定运行，确保了发射机“三满”播出。圆满完成了2022年度中央广播电视节目的发射任务。进一步巩固了中央广播电视节目无线覆盖成果。

四、项目绩效指标完成情况

（1）产出指标完成情况

1、数量指标

圆满完成中央台3部模拟广播、2部地面数字电视发射机的安全运行维护检修工作，确保发射系统指标正常。

2、效益指标完成情况。

社会效益指标:实现了中央台广播电视节目99%人口覆盖率。

3、服务对象满意度指标

全年我台发射转播的中央广播电视节目未发生停播劣播事故，发射效果良好，群众对收听收看中央广播电视节目覆盖效果的满意度≥95%。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体目标未偏离绩效目标

六、其他有关情况说明

无