青岛市广播电视台

2024年度广电新质生产力综合视听生产

及运营能力提升项目自评报告

项目基本情况

本项目是青岛广电提升制播水平与创新发展的关键工程，围绕制播系统及基础设施能力提升、人工智能媒体生产能力建设两大核心板块展开，致力于推动广电技术升级与媒体融合向更高层次迈进。

项目的第一部分“制播系统及基础设施能力提升”，核心聚焦于夯实广电生产基础与保障内容安全传播。其中，新闻安全生产能力提升通过UPS主机更换与供电线路改造等工作，整合平台UPS资源，有效提升供电系统的安全性与稳定性，为广电生产筑牢电力根基；演播室关键设备更新升级，引入延时播出服务器、融媒体直播一体机等设备，显著增强高清演播室及剧场在重要时政栏目直播和录制过程中的安全水平与制作质量；新媒体设备采购有效缓解了青岛电视台新媒体设备短缺问题，为短视频拍摄制作提供了有力支撑，推动传统媒体与新兴媒体深度融合，提升了新质生产力；电视播控中心网络安全提升通过部署网络安全审计系统、升级防火墙特征库等措施，确保7个电视频道节目素材和节目单安全传输与存储，保障节目内容安全播出。

项目第二部分“人工智能媒体生产能力建设”，重点在于借助前沿技术推动媒体生产创新。新媒体平台融合开发构建了多元化的功能模块，涵盖新媒体平台卡片组件管理中心、广播中心互动频道入驻平台等，全面升级新媒体平台服务能力，拓展媒体传播矩阵；无轨虚拟渲染系统与XR虚拟制作摄像机追踪系统的建设，为打造数字媒体虚拟演播室提供了技术支持，满足新闻中心多档栏目对虚拟演播室场景的需求，通过虚拟云台追踪、混合现实等技术，实现创新性的拍摄与制作方式，大幅提升节目制作能力和视觉冲击力，丰富节目制作形式。

项目资金投入及使用情况

此项目对应的900万元文改资金在2024年11月已全额拨付，资金到位后项目各环节立即投入有序建设，按照各级的招标要求规范操作、顺利招标并签署合同、随即进行高质的工程建设。本项目资金落实到位，使用充分，投资建设满足了既定目标，无资金使用不充分等现象。

项目实施完成情况

项目严格按照既定计划稳步实施，各建设任务均按时完成。项目各部分均顺利通过验收，建设质量高，系统运行稳定可靠。项目第一部分制播系统及基础设施能力提升完成后，显著增强了广电生产的基础保障能力，有效提升了新闻生产、演播室制作、新媒体内容生产及播控中心网络安全等方面的水平，为广播电视安全优质播出提供了坚实支撑；第二部分人工智能媒体生产能力建设成果，推动了媒体生产向智能化、创新化方向发展，丰富了节目制作形式，拓展了新媒体传播渠道与服务功能。最终，两个建设部分相互协同，形成有机整体，全面满足了青岛广电在技术发展、内容创新、安全播出等方面的整体要求，严格遵循不间断、高质量、既经济、又安全的建设方针，圆满完成各项工作任务。

项目绩效指标完成情况（根据项目具体指标设置及完成情况编制）

（1）产出指标完成情况

1、数量指标

上线功能性平台模块数量5个，实际完成5个；

演示播出服务器2台，实际完成2台；

虚拟渲染系统1套，实际完成1套；

增强显示拟真系统1套，实际完成1套。

2、质量指标

系统验收合格率100%，实际完成值100%。

3、时效指标

项目完成时限2024年12月底，实际完成时间12月底。

（2）效益指标完成情况

1、社会效益指标

媒体直播次数≥50场，实际完成60场；

录制节目次数≥100次，实际完成值150次。

（3）服务对象满意度指标

服务对象满意度≥95%，实际完成值100%。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

其他有关情况说明